6.22会议记录

开会时间：2019.6.24

开会地点：逸夫楼607

开会主持人：郭怀棋

参会人员：凤德金、郭怀祺、黄伟锋、封杰、李燕凤、王坤、许常玉

会议内容：

1、首先是确定团队名称，经过小组成员讨论，一致决定以 "Pursuit of Excellence" 作为我们的组名。

2、然后，在技术选型上，作业批改系统前后端分离，前端采css+js，后端选取 Springboot+mybatist；

3、在软件工程开发模式上，我们采取增量开发的模型来保证文档和开发周期的稳定，但加4、入敏捷开发的理念提高效率，在开发时尽量将项目组件化，以方便后期维护。

5、后续安排上，利用接下来一周，完成需求分析；前端组将熟悉新的工具和框架，设计页面原型；后端组需要学习 Java Springboot 并熟悉API构建方式。

6、前端与后端讨论了接口的命名和功能，前端调用后端的接口，以及后端各个接口的作用

会议达成结果：让全体组员初步认识到这个系统的整体结构。和后期所有完成的任务。

06.25会议记录

开会时间：2019.6.25

开会地点：逸夫楼607

开会主持人：凤德金

参会人员：凤德金、郭怀祺、黄伟锋、封杰、李燕凤、王坤、许常玉

会议内容：

1、在腾讯文档上建立小组，根据课程设计要求完成需求分析报告模版，同时在腾讯文档上建立文档。在后面的项目工作中共同完善。

2、讨论接下来的阶段性目标:完成需求规格说明书。

3、确认系统角色，及系统整体功能结构。

4、熟悉IDEA配置、和GitHub的使用。

5、JDK版本配置

6、确认接口数据格式和信息

会议达成结果：本次会议确定了需求分析报告大纲以及接下来完成的目标。

06.27会议记录

开会时间：2019.6.26

开会地点：逸夫楼607

开会主持人：许常玉

参会人员：凤德金、郭怀祺、黄伟锋、封杰、李燕凤、王坤、许常玉

会议内容：

1. 确定需求分析的具体分工。
2. 主要讨论了概要设计的写作内容，并进行分工写作
3. 小组成员一起讨论数据库，确定了数据库中的实体、属性、联系，画出了E-R图，创建了实体属性表，并讨论接下来的阶段目标：建立数据库。
4. 主要讨论了需求分析、概要设计、详细设计文档存在的各种问题，然后小组成员分工进行修改撰写

会议达成结果：让组员深度了解了作业批改系统的各个功能。

6月30号

开会时间：2019年6月30号上午

开会地点：四坡食堂三楼

主持人：封杰

参会人员：凤德金、郭怀棋、黄伟锋、封杰、许常玉、王坤、李燕凤

会议内容：

1. 解决界面设计遇到的问题，重新规划部分功能和界面设计
2. 学生端答题区域的内容的以什么形式渲染；
3. 老师端题库功能的实现和题库界面设计（分题目类型）；
4. 后台spring框架thymeleaf模板引擎的使用。

7月1号

开会时间：2019.7.1

开会地点：逸夫楼607

开会主持人：王坤

参会人员：凤德金、李燕凤、黄伟锋、封杰、王坤、许常玉、郭怀琪

会议内容：

1.复习spring boot的thymeleaf相关知识，学会把前端代码的接口和后端对接好来，并初步测试是否能正常运行；

2.统一系统文件路径，把学生、教师和管理员的文件（CSS、JS、HTML）分类并存放在同一文件夹下。

3.编写数据字典，把所有数据库存在的表用word文档记录下来，用表格记录数据库表的表名、属性、是否为空及描述文字。

4..检查需编写的文档是否完备，并再次检查需求文档、概要设计及详细设计文档，查看是否有缺漏的地方

7月4号会议记录

开会时间：2019.7.4

开会地点：逸夫楼607

开会主持人：李燕凤

参会人员：凤德金、郭怀祺、黄伟锋、封杰、李燕凤、王坤、许常玉

会议内容：1.讨论测试测试项目；

2.分配测试人员负责测试项目；

3.讨论研发人员根据测试结果修改代码，完成后提交测试，测试通过后完成；

4.测试负责人于7月4号下午17：00前编写《测试用例》报告，包括预期结果正反例。

会议达成结果：1.测试内容分为三大模块管理员测试用例、教师测试用例、学生测试用例；

2.许常玉负责管理员测试用例，李燕凤、黄伟锋负责教师测试用例，封杰负责学生测试用例；

3.王坤、郭怀棋、凤德金负责测试结果出现问题时及时修改代码，完善；

4.许常玉、李燕凤、黄伟锋、封杰7月4号15点之前把测试用例分别写好回正